项目最新进展汇报

财经视频事件推理链数据集建设

| 当前阶段：研究数据正式版已完成 | 下一阶段：生成并验证 SFT 训练文件 |
| --- | --- |

一、总体结论

项目已完成从视频/文章材料到“案例事实图谱 + QA 评测接口”的正式 V3 数据层建设。当前核心研究资产已经具备可审计、可复核、可重复构建的条件；可直接用于模型训练的 SFT 文件正在由该数据层派生，尚未作为最终训练交付物宣布完成。

二、已完成的核心数据成果

| 指标 | 当前结果 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式案例 | 10 个 | 已完成 | 10 个独立事件全部进入 V3 正式集 |
| 规范 QA | 90 道 | 已完成 | 每案 9 道，覆盖六类用户意图 |
| 对话路径 | 50 条 | 已完成 | 2-6 轮各 10 条，支持连续追问 |
| SFT 训练候选 | 72 + 18 条 | 进行中 | 72 条训练，18 条独立验证 |

10 个案例均包含三条完整链：事实传导链、作者推理链、外部核验链。数据保存步骤、证据引用、支持状态和不确定性边界，不保存模型自由式思维过程。

三、数据质量与证据边界

严格区分 author_trace（作者如何推导）与 world_evidence（现实证据支持到哪里），作者推理忠实不等于现实因果成立。

90 道 QA 全部为 answerable/complete；“可回答”表示能够完整说明证据边界，不表示问题中的现实命题已经被证实。

没有直接反证时不标记 contradicted；未获支持的命题保留 unsupported 或 not_reviewed。

粮食、日本、保健品三个案例已从候选状态恢复到正式集；保健品案例的赞助披露保持 unknown。

正式 CLI 校验为 valid；完整仓库测试此前为 224 passed；V3 发布文件重复构建哈希一致，V2 原始数据哈希不变。

四、当前 SFT 训练集进展

目标是生成通用三消息 messages JSONL，供主流监督微调框架直接读取：

{"messages": [{"role": "system"}, {"role": "user"}, {"role": "assistant"}]}

system：规定证据边界、引用要求和拒答规则。

user：提供短材料、问题、真值范围和候选引用。

assistant：输出直接答案、三条审计链、引用、可回答性和不确定性说明。

当前 SFT 阶段状态：单条样本生成器已经实现，计划输出 72 条训练样本和 18 条独立验证样本；发布器测试和 CLI 接入仍在进行，因此 data/train/v3 暂不作为最终交付目录。

五、当前风险与限制

90 条 QA 适合验证 SFT 管线和小规模领域适配，不足以单独训练具备广泛泛化能力的基础模型。

部分作者归因仍缺乏现实外证，训练时必须保留证据边界，不能把作者观点学习成无条件事实。

训练集必须与验证集按案例和事件簇隔离，避免同一事件的改写样本造成评估污染。

六、下一步工作

完成 V3 SFT 发布器测试和数据校验。

接入 train-build / train-validate 的 V3 路由。

生成 data/train/v3：72 条 train、18 条 validation。

重复构建并比较哈希，完成完整回归测试。

向训练团队交付 SFT 文件、数据卡和使用说明。

七、汇报口径

可以对外汇报为：研究数据正式版已完成，形成 10 个事件案例、90 道高价值 QA 和 50 条连续追问路径；SFT 训练文件正在由已验证数据层派生，预计完成后再进入模型训练。